Zelów dnia 29.06.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Umowy NR 174_I/2018 o realizację zadania publicznego zleconego 
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2017-2020 r. pod tytułem: „Cudowny Wiek” Fundacja Rozwoju Gminy Zelów (Zamawiający), zwraca się 
z prośbą o złożenie oferty cenowej na roboty budowlane polegające na  malowaniu sali szkoleniowej Fundacji Rozwoju Gminy Zelów” z uwzględnieniem poniższych wymagań:

- Przedmiot zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegająca na malowaniu ścian 
i sufitu sali szkoleniowej Fundacji Rozwoju Gminy Zelów.

  - Zakres prac do wykonania:

- Wystawienie mebli;

- Zabezpieczenie malowanego pomieszczenia przed zabrudzeniem;

- Dwukrotne malowanie sufitu ok. 30,12 m2 farbą emulsyjną lateksową – kolor biały

- Dwukrotne malowanie ścian ok. 72,48 m2 farbą emulsyjną lateksową – kolor jasny;

- Posprzątanie pomieszczenia po malowaniu;

- Wniesienie i ustawienie mebli;

- Usunięcie wszelkich nieprawidłowości po wykonanych pracach;

  - Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się 
z miejscem wykonania usługi.

- Termin realizacji zamówienia:

  - Zamówienie należy wykonać do dnia 03.08.2018 r.

  - Prace będą wykonywane w dni robocze w godzinach 800 - 1900 lub po wcześniejszym uzgodnieniu w sobotę.

- Osoba ze strony zamawiającego uprawniona do kontaktu:

Wojciech Pajewski, tel. 606 214 378, e-mail: w.pajewski@frgz.pl

- Miejsce i termin składania ofert:

4.1. Pisemną ofertę cenową należy złożyć w dowolny sposób z pośród podanych niżej form, w terminie do 09.07.2018 r.

- przesłać pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego: Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4 z dopiskiem na kopercie: „Malowanie sali szkoleniowej”

- dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego: Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4 z dopiskiem na kopercie: „Malowanie sali szkoleniowej”

- przesłać drogą elektroniczną na adres: w.pajewski@frgz.pl (podpisany 
i zeskanowany formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt 6 zapytania)

  - Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

- Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, z najniższą ceną brutto za wykonanie całości zamówienia.

- Dokumenty wymagane od Wykonawcy:

6.1. Wypełniony formularz ofertowy.

6.2. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym.

- Warunki płatności:

7.1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

7.2. Płatność realizowana będzie przelewem, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Kary umowne:

Wykonawca zapłaci wynajmującemu kary umowne:

- za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, co stanowi maksymalną wartość kar umownych, jaką Zamawiający może obciążyć Wykonawcę.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie w okresie gwarancyjnym uszkodzeń w przedmiocie umowy w terminie dłuższym niż 10 dni roboczych od chwili otrzymania zgłoszenia, Zamawiający ma prawo – niezależne od obciążenia Wykonawcy kosztami wykonawstwa zastępczego – obciążyć Zamawiającemu karą umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień od daty powstania uszkodzenia do czasu jego usunięcia.

- Gwarancja

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy liczonej od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

- Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy